#### SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

- Smluvní strany

Město Odry

se sídlem: 				Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry

zastoupeno:				Ing. Liborem Helisem, starostou

IČ:					00298221

DIČ:					CZ00298221

osoba oprávněná k jednání:        	- ve věcech smluvních: Ing. Liborem Helisem, starostou

města

- ve věcech technických: Mgr. Alenou Zemanovou, vedoucí

odboru kultury a školství

bankovní spojení: 			ČS, a.s.

č. účtu:				27-1765068319/0800

tel.: 					556 768 100, 556 768 121

e-mail: 				zemanova@odry.cz

(dále jen "objednatel")

a

……………………………………………..

sídlo:					………………………………………..

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u ………….., oddíl ……, vložka ……...

zastoupení:				…………………………………

IČ:					…………………….…………..

DIČ: 					……………………..………….

bankovní spojení: 			…………………………………

číslo účtu:				…………………………………

osoba oprávněná k jednání:		- ve věcech smluvních: 	……………………..

- ve věcech technických: 	…………………….

tel.: 					………………………….

e-mail:					………………………..

(dále jen "zhotovitel")

- Základní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí § 2586 a násl. ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. jsou v souladu se skutečností a že změny uvedených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

- Předmět smlouvy

- Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo s názvem: „Dětské hřiště na sídlišti Pod lesem“ (dále jen "dílo").

- Objednatel se zavazuje provést dílo v rozsahu vymezeném v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dětské hřiště na sídlišti Pod lesem“ a v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

- Veškeré dodávky a materiály, zajišťované zhotovitelem a použité při realizaci díla podle této smlouvy, budou nové a nepoužité.

- Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek stanovených touto smlouvou.

- Součástí díla je také vyhotovení výrobní dokumentace

- Dílo bude provedeno dle výrobní dokumentace zhotovitele odsouhlaseného objednatelem (tvary, barvy, materiály, rozměry, technologie) a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy.

7. Součástí díla je rovněž:

- dodržení podmínek výběrového řízení a zadávací dokumentace;

- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště;

- zajištění vyjádření o existenci IS od správců dotčených sítí;

- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za jejích neporušení během výstavby a zpětné předání jejích správcům;

- vypracování kontrolního a zkušebního plánu;

- dodání veškerých materiálů podle požadavků objednatele a provedení prací v potřebné kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat dodání materiálů v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru objednatele;

- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů;

- zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla;

- zpracování dodavatelské projektové dokumentace (dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technické dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace apod.);

- dodání všech požadovaných dokladů dle čt. lX. odst, 5.;

- průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde provozem a činností na stavbě;

- provedení úpravy a uklizení stavbou dotčených komunikací a ploch po ukončení stavby, vyklizení staveniště.

- Doba a místo plnění

- Termín zahájení prací na výrobní dokumentaci:	 ihned po podpisu smlouvy.

- Termín zahájení realizačních prací: ihned po odsouhlasení výrobní dokumentace objednatelem.

- Termín dokončení kompletního díla: do 70 dnů od podpisu smlouvy.

- Místem plnění je parcely č. 1078/1 v k.ú. Odry.

- Termínem zahájení prací na výrobní dokumentaci se rozumí datum podpisu smlouvy.

- Termínem zahájení realizační prací se rozumí datum předání místa plnění.

- Termínem dokončení se rozumí předání díla bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí.

- Cena díla

- Cena díla byla stanovena dohodou takto:

cena bez DPH	:	……….…… Kč

DPH 21 %:			  ……….….. Kč

cena celkem s DPH	:	……………. Kč

- Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínek, že:

- po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,

- objednatel bude požadovat i provedení jiných nepředvídatelných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem plnění této smlouvy, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. Případné vícepráce či méněpráce budou muset být, před jejich provedením, odsouhlaseny objednatelem, řešeny dodatkem ke smlouvě a teprve poté realizovány. Schválené vícepráce budou provedeny za ceny, které budou v souladu s jednotkovými cenami uvedenými v oceněném položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

- Platební podmínky

- Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny za vybudování díla bude uskutečňována vždy po uplynutí kalendářního měsíce postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele, nedohodnou-li se strany na jedné konečné faktuře.

- Dílčím plněním se rozumí ta část díla v rozsahu skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce tohoto období a za cenu stanovenou na základě cen obsažených v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Poslední den příslušného kalendářního měsíce dle předcházející věty je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném zjišťovacím protokolu daňovým dokladem – fakturou (dále jen „faktura“), který musí mít náležitosti daňového dokladu podle ZDPH.

- Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány.

- Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet stavby předložený zhotovitelem. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby.

- Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení soupisu provedených prací a dodávek objednatelem.

- Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebude splňovat veškeré stanovené náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 30 denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.

- Zdanitelná plnění dle této smlouvy budou podléhat režimu přenesení daňové povinnosti dle 
§ 92 a násl. ZDPH.

- Staveniště

- Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště.

- Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou budou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby, případně jejích částí.

- Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 3 dnů od předání a převzetí díla.

- Provádění díla

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou realizaci vyžadovaných prací. V případě, že objednatel bude trvat na provedení těchto prací, pak zhotovitel neodpovídá za případné vady díla vzniklé rozhodnutím objednatele.

- Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením ve sjednané kvalitě a době a předáním objednateli v místě jeho provedení.

4. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.

5. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti schválené dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu realizace prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případné se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejích použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.

6. 	Vlastníkem díla je od počátku objednatel.

- Předání díla

- Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí žádnou vadu nebo nedodělek.

- Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitele objednatelem.

- O předání díla bude sepsán zápis. Zhotovitel a objednatel jsou oprávnění uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

- Zhotovitel v rámci předávacího řízení doloží výchozí revizi dodaných a zabudovaných herních prvků vyhotovenou oprávněnou osobou.

5. Součástí předání budou následující doklady:

- 	dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou paré v tištěné formě a v digitální formě v uzavřeném formátu .pdf a v otevřeném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to na vhodném nosiči (CD, DVD, flash disk apod.);

- doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...;

- veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po dohodě s objednatelem lze nahradit čestným prohlášením zhotovitele);

- doklady o likvidaci odpadů.

6. V případě výskytu vad či nedodělků na díle v době předání budou tyto uvedeny v zápise o předání. Dílo se v tomto případě považuje za řádně dokončené po odstranění všech těchto vad či nedodělků, jež byly konkrétně v zápise uvedeny.

- Záruční podmínky a vady díla

- Zhotovitel odpovídá za vady, jenž má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době, s výjimkou vad způsobených protiprávním chováním jiných osob (vandalismus) či živelnou pohromou.

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Tato lhůta běží od ukončení přejímacího řízení převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků a zanesením záznamu o této skutečnosti do protokolu o předání a převzetí.

- Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje odstranění vady.

- Vada bude odstraněna v dohodnutém termínu, přičemž pro stanovení tohoto termínu budou respektovány nutné technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění těchto prací.

- Smluvní pokuty

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla.

- Nebudou-li faktury uhrazeny ve lhůtách splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním zjištěných vad se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

- Odpovědnost za škody

- Zhotovitel odpovídá za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním díla do doby jeho předání objednateli. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost zhotovitele za škodu dnem předání této části.

- Závěrečná ujednání

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

- V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí nebo příslušenstvím díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu těchto věcí. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

- Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

- Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

- Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), není-li v textu smlouvy uvedeno datum pozdější.

- Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Ke zveřejnění do registru smluv ji odešle Město Odry; neučiní-li tak do 30 dnů od uzavření smlouvy, může ji ke zveřejnění odeslat kterákoliv smluvní strana.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

- O uzavření smlouvy o dílo rozhodla Rada města Oder na své xx. schůzi dne xx.xx.xxxx svým usnesením č.: xxxxxxxx.

- Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), není-li v textu smlouvy uvedeno datum pozdější.

- Podléhá-li tato smlouva povinnosti zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), odešle ji ke zveřejnění do registru smluv Město Odry; neučiní-li tak do 30 dnů od uzavření smlouvy, může ji ke zveřejnění odeslat kterákoliv smluvní strana.

Příloha: položkový rozpočet a popis herních prvků

V Odrách dne …………………..				V ……… dne ………………….

…………..………………….…					        …………..………………….…

Ing. Libor Helis						              ……..…………………..

starosta							        ……………….