OBCHODNÍ PODMÍNKY

Smlouva o dílo - NÁVRH

„Zpracování technicko-ekonomické studie odkanalizování lokalit v Odrách včetně místních částí“

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

dále jen „smlouva“

_______________________________________________________________________________

- Smluvní strany

Objednatel:					Město Odry

adresa: 						Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry

zastoupený:					Ing. Liborem Helisem, starostou

IČO:							00298221

DIČ:							CZ00298221

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

č. účtu:						27-1765068319/0800

je oprávněn jednat

ve věcech smluvních:		Ing. Libor Helis, starosta města,

ve věcech technických:	Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku,

tel.: 556 768 120

Michal Czerný, technik Odboru správy nemovitého majetku,

tel.: 556 768 121

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

tel:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zapsán v obchodním rejstříku u	Krajského soudu v           oddíl   , vložka

ve věcech smluvních

je oprávněn jednat:

ve věcech technických:

(dále jen Zhotovitel)

- Předmět a účel smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zpracování „Technicko-ekonomické studie odkanalizování lokalit v Odrách včetně místních částí“ (dále jen „Studie“), kterou se rozumí podrobná studie odkanalizování dosud neodkanalizovaných lokalit v Odrách, konkrétně ulic Pohořská, Vítovská, Nadační, Veselská, Potoční a Hranická; dále bude obsahem studie návrh odkanalizování částí města Odry, a to částí:

- Tošovice

- Veselí u Oder

- Klokočůvek

- Kamenka

- Loučky nad Odrou

- Dobešovi

- Pohoř

- Vítovka.

Účelem a cílem Studie je nalézt optimální funkční řešení odkanalizování výše uvedených lokalit.

Studie bude provedena pro variantní řešení způsobu odkanalizování jednotlivých lokalit a pro variantní řešení způsobu likvidace odpadních vod (svedení na centrální ČOV, vybudování samostatných ČOV, kombinace tlakové a gravitační kanalizace, atp.). Studie bude obsahovat pro všechny jednotlivé varianty technického řešení podrobný popis navržených řešení, hydrotechnické výpočty prokazující reálnost navrženého řešení, výpočet investičních nákladů a výpočet provozních nákladů s ohledem na platnou legislativu ČR.

Studie bude optimalizovat návrh tras kanalizací, kabelů apod. s jejich umístěním, pokud možno do pozemků ve vlastnictví města Odry.

V rámci stávající městské ČOV musí být uvažováno s její kapacitou, či případnou kapacitní rezervou. Studie může obsahovat i návrhy na případné budoucí rozšíření stávající městské ČOV, která není ve vlastnictví města Odry.

  - Studie bude zpracována minimálně v tomto rozsahu:

- Důvody pořízení;

- Popis řešeného území;

- Popis současného stavu likvidace odpadních vod v dotčených lokalitách;

- Řešení jednotlivých návrhů pro zadané lokality včetně posouzení proveditelnosti (např.: orientační podélné profily gravitačních stok, prověření místa vyústění do vodotečí, prověření míst s novými centrálními ČOV, vč. orientačního návrhu ČOV – zejména prostorového, předběžné možnosti vsaku apod.);

- Výpis dotčených pozemků pro jednotlivé návrhy;

- Zhodnocení souladu navržených řešení s platnými právními předpisy;

- Odhad cenových nákladů (investičních i provozních) pro všechny vybrané varianty;

- Technickoekonomické posouzení řešení;

- Návrh financování jednotlivých opatření v předpokládaném časovém horizontu 15 let;

- Harmonogram zavedení navržených řešení do praxe, případně etapizace a určení cílového stavu;

- Aktualizace Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací kraje – bude-li zapotřebí.

  - Zhotovitel Studii před její finalizací projedná se stávajícím provozovatelem kanalizačních řadů a ČOV na území města Odry a také se všemi dotčenými orgány státní správy a zástupci objednatele. Finální znění studie bude zhotovitel prezentovat při jednání Rady města Odry a Zastupitelstva města Odry.

  - Zpracovaná studie bude sloužit jako podklad pro výběr zhotovitele projektové dokumentace. Studie bude řešena jako jednostupňová včetně zajištění veškerých nezbytných stanovisek dotčených orgánů a správců sítí. Zpracované výstupy budou v souladu s platnými normami, předpisy pro navrhování kanalizace a budou respektovat požadavky všech dotčených orgánů, správců všech dotčených sítí, kdy zhotovitel zajistí jejich předběžné stanovisko, příp. zápis z konzultace s doporučeními dotčených orgánů.

  - Studie bude Objednateli předána v tištěné formě v 5-ti vyhotoveních včetně 1 vyhotovení objemového propočtu a výpočtů. Dále vše v elektronické podobě na CD nosiči s rozdělením na jednotlivé části (textovou část, výkresovou část a výpočty). Dokumentace bude ve formátu pdf. i dwg, xls, jpg, doc.

  - Studie bude zpracována v minimálním obsahu:

- technická zpráva s popisem každé varianty u každé lokality;

- přehledná situace celého řešení;

- podrobná situace jednotlivých lokalit v max. měřítku 1:2000;

- podélné profily gravitačních stok v max. měřítku 1:2000;

- schéma jednotlivých navržených centrálních ČOV včetně napojení na IS a dopravní infrastrukturu v max. měřítku 1:500;

  - Předmětem plnění je poskytnutí veškerých výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a vypracováním studie. Součástí předmětu zakázky je kompletace předmětu zakázky a projednání částí se zástupci zadavatele prostřednictvím „koordinačních schůzek“ dle potřeby, nejméně 3x, získání souhlasného vyjádření Objednatele, jehož součástí budou případně požadavky pro úpravu řešení v následující fázi. Požadavky Objednatele vznesené při projednávání budou sepsány formou zápisu a budou závazné pro plnění zakázky. Dokumentace bude zpracována podle platných ČSN v částech závazných i směrných, podle požadavků Objednatele.

  - Převzetí díla bude učiněno vždy formou písemného předávacího protokolu, kde budou zapsány případné vady a nedodělky se závaznými termíny odstranění.

  - Smluvní strany se dohodly, že místem plnění, kde se uskuteční předání díla, je sídlo objednatele – konkrétně Odbor správy nemovitého majetku.

  - Objednatel tímto písemně zmocňuje zhotovitele k zastupování objednatele při všech jednáních a úkonech nezbytných k získání stanovisek potřebných ke splnění předmětu zakázky dle této smlouvy, zejména při jednání s orgány státní správy příp. jinými orgány, organizacemi a správci jednotlivých sítí. Formulář této plné moci tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.

- Čas plnění

  - Smluvní strany se dohodly na splnění a předání díla – Studie tak, že zhotovitel předá objednateli návrh Studie s variantními řešení území nejpozději do 150 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy k posouzení. Konečnou podobu Studie zhotovitel předá objednateli dopracovanou se stanovisky dotčených orgánů státní správy a správci jednotlivých sítí do 60 kalendářních dnů od obdržení sdělení objednatele o volbě varianty řešení a stanoviska k dopracování. Doba posuzování návrhu Studie objednatelem se nepočítá do doby pro splnění a předání díla.

  - Splněním díla se rozumí jeho řádné provedení bez vad a nedodělků a protokolárním předání písemným zápisem, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je oprávněn požadovat prodloužení termínu předání díla, pokud prokáže, že k prodlení došlo na základě skutečnosti, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit ani předvídat. Za důvod k prodloužení doby plnění lze považovat i prodloužení doby pro vydání stanoviska, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů státní správy nebo správců inženýrských sítí nad běžnou 30 denní lhůtu, pokud toto prodloužení nebylo zapříčiněno vadným plněním zhotovitele. O takovémto zdržení bude sepsán zápis s odůvodněním a doložením důvodů prodlení, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Cena a způsob placení

  - Celková cena za provedení díla zahrnujícího zpracování Studie včetně zajištění stanovisek dotčených subjektů je stanovena jako nejvýše přípustná a je členěna takto:

Cena bez DPH 							,- Kč

DPH 21%								,- Kč

Cena včetně DPH 21%				,- Kč

  - Cena uvedená v čl. 4.1 je dohodnuta na základě nabídkové ceny zhotovitele, je cenou maximální a obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení předmětu díla a zisk zhotovitele. Uvedená cena může být změněna pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, zejména ke změnám zákonných sazeb daně z přidané hodnoty. V jiných případech změna ceny není možná, aniž by byla sjednána formou písemného dodatku k této smlouvě.

  - Zhotovitel má právo na zaplacení sjednané ceny díla na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli po řádném splnění a předání předmětu plnění dle smlouvy bez vad a nedodělků, a to na základě předávacího protokolu vyhotoveného zhotovitelem a podepsaného zástupcem objednatele. Odměna zhotovitele za zpracování díla dle čl. 4.1 bude fakturována jednou fakturou. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli. Platba bude provedena bankovním převodem na účet uvedený na faktuře.

  - Faktura bude předána v originále a bude obsahovat tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ,

- číslo faktury,

- den vystavení, den uskutečnění zdanitelného plnění a den splatnosti faktury,

- označení banky a č. účtu, na který se má platit,

- označení díla,

- fakturovanou částku (včetně DPH platné v době fakturace),

- razítko a podpis oprávněné osoby.

  - Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli, který ji buď opraví, nebo vystaví fakturu novou. V obou případech se běh lhůty splatnosti obnovuje.

  - Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti vyfakturované ceny u předaného a převzatého díla nebo jeho části vady plnění, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do okamžiku odstranění vady.

  - Zhotovitel je povinen vyžádat si před provedením případných víceprací (jejichž hodnota způsobí zvýšení celkové sjednané ceny, uvedené v tomto článku) uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

- Vlastnické právo k dílu

  - Vlastnické právo k dílu přejde na objednatele okamžikem předání převzetí díla stvrzeným předávacím protokolem. Objednateli budou předány originály a řádně autorizované kopie Studie, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací). Zhotovitel předá objednateli v elektronické formě ty části Studie, které v ní byly vytvořeny (v pdf i ve formátech, v kterých byly vytvořeny – autocad, word, excel apod.).

- Práva a povinnosti objednatele

  - Objednatel předá a zapůjčí zhotoviteli k provedení předmětu smlouvy podklady z aplikace GIS a další, dle dohody. Objednatel nemá k dispozici výškopisné zaměření.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu smlouvy sám nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověří. Dále je oprávněn požadovat po zhotoviteli okamžité odstranění kontrolou zjištěných nedostatků a plnění díla řádným způsobem.

  - Objednatel je povinen převzít od zhotovitele plnění bez vad a v rozsahu sjednaném dle článku 2 a uhradit faktury vystavené dle článku 4 v termínu jejich splatnosti.

  - V rámci svého spolupůsobení se objednatel zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném a na vyzvání poskytne zhotoviteli součinnost při zajištění upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne zhotoviteli nejpozději do 3 dnů od obdržení vyžádání.

  - Objednatel je oprávněn reklamovat nedostatky či vady díla nejpozději do 24 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, tj. finalizované Studie. Reklamace musí být uplatněna písemně. Objednatel má právo na bezplatné odstranění reklamované vady či nedodělku, a to bezodkladně, nejpozději do 10-ti dnů od obdržení reklamace.

- Práva a povinnosti zhotovitele

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a podle podmínek této smlouvy a v dohodnuté lhůtě jej předat objednateli.

  - Zhotovitel odpovídá za plnění předmětu této smlouvy v rozsahu daném platnými právními předpisy a podmínkami stanovenými touto smlouvou.

  - Zhotovitel má právo si objednat zpracování dílčích částí díla (profesí nebo technologií) u jiných osob s tím, že sám plně odpovídá za celkové i dílčí zpracování díla a toto jej neopravňuje ke změně dohodnuté ceny díla.

  - Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle svých nejlepších znalostí a schopností, v souladu s aktuálními poznatky a trendy v oboru.

  - Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech nastalých v souvislosti s prováděním díla, které by mohly objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. Zejména se zhotovitel zavazuje informovat objednatele podrobně o všech případných užitných vzorech, patentech a jiných obdobných právech třetích osob, použitých při provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele rovněž na následky takových objednatelových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo samého objednatele poškozují či jsou ve zjevném rozporu s jeho zájmy.

  - Zhotovitel se na požádání objednatele zúčastní veřejnoprávních jednání a v případě potřeby doplní dílo podle požadavků příslušných orgánů. Tato doplnění nejsou považována za vícepráce.

  - Zhotovitel výslovně prohlašuje, že objednatel je oprávněn dílo nebo jakoukoliv jeho část, které je předmětem plnění smlouvy, užít jakýmkoli způsobem a v jakémkoliv rozsahu bez jakýchkoli omezení a zaručuje objednateli, že vůči němu nebudou uplatněny oprávněné nároky vyplývající z autorských práv k dílu či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.).

- Odpovědnost zhotovitele za vady díla, záruka a odpovědnost zhotovitele za škodu

  - Zhotovitel je odpovědný objednateli v souladu s touto smlouvou za vady plnění.

Zhotovitel zejména odpovídá:

- za to, že dílo má vlastnosti, které si objednatel v této smlouvě vymínil nebo vlastnosti obvyklé,

- za vady, které má dílo, popř. část díla, při jejím převzetí objednatelem,

- za vady díla, které se zjistí po převzetí Objednatelem za podmínky, že vady byly způsobeny porušením povinnosti zhotovitele,

- za vady díla, jejichž příčinou je splnění nevhodných pokynů, event. postupu zhotovitele podle nevhodných podkladů předaných objednatelem, pokud na toto objednatele neupozornil.

  - Objednatel má při vadném plnění zhotovitele právo uplatnit nároky v rozsahu a dle ust. § 2099 až 2112 občanského zákoníku a dle této smlouvy ve dvouleté záruční době. Objednatel je povinen vady díla a nárok, který z titulu odpovědnosti za vady uplatňuje, písemně sdělit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po zjištění vady.

  - V případě uplatnění reklamace se zhotovitel zavazuje vady odstranit na své náklady do 10 dnů od uplatnění této reklamace po celou dobu dvou let ode dne předání a převzetí předmětu plnění. Možnost jiného ujednání se tímto nevylučuje.

  - Odpovědnost zhotovitele za vady nevylučuje jeho odpovědnost za škodu způsobenou vadným plněním a dále zhotovitel rovněž tak odpovídá za škodu způsobenou porušením jiných povinností vyplývajících z této smlouvy, a to v rozsahu a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel je zejména odpovědný za škodu způsobenou objednateli vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností a poskytnutím nebo neposkytnutím sjednaných služeb.

- Sankční ujednání

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě:

- prodlení zhotovitele s předáním řádně zpracované Studie včetně zajištění stanovisek dle této smlouvy, a to ve výši  500,- Kč za každý den prodlení,

- prodlení zhotovitele s odstranění reklamované vady vadného plnění ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady; tím nejsou dotčena práva objednatele vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou vadným plněním.

  - Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování do sídla smluvní strany.

  - Ujednáním o smluvní pokutě není nijak dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností vyplývajících z této smlouvy zhotovitelem i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.

  - Při prodlení s placením ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

  - Při jednostranném odstoupení objednatele od smlouvy v případech uvedených v odst. 10.1. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

- Ostatní ujednání

10.1 	V případě podstatného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy zhotovitelem může objednatel od této smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení povinností se zejména považuje prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla (Studie) delší než 30 dnů.

10.2 	Nároky vzniklé v souvislosti s odstoupením od smlouvy v případech shora uvedených v tomto článku se vypořádávají dle této smlouvy a příslušných ustanovení občanského zákoníku.

10.3 	Zhotovitel se zavazuje, že bude případné vícepráce objednané nad rámec předmětu zpracování projektové dokumentace dle této smlouvy respektovat. Vícepráce budou ujednány v dodatcích této smlouvy nebo zvláštními smlouvami a budou objednatelem hrazeny zvlášť. Současně budou dohodnuty termíny provedení víceprací, případně bude dohodnuta změna doby plnění díla.

.

10.4 	Změny v zadání mohou být důvodem ke změně smlouvy formou dodatku ke smlouvě, zejména co se týče termínu a ceny díla, za předpokladu souhlasu obou smluvních stran.

10.5 	 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy, z důvodu prodlení zhotovitele se splněním jednotlivého termínu díla delším než 30 dnů, uhradí zhotoviteli veškeré dosud prokázané vynaložené náklady a zhotovitel předá objednateli rozpracované dílo.

- Závěrečná ustanovení

  - Právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

  - Zhotovitel je povinen oznámit objednateli neprodleně veškeré podstatné změny týkající se jeho osoby, zejména změny týkající se jeho sídla, reklamačního místa a jiných kontaktních spojení, podstatné změny jeho majetkových a vlastnických poměrů, vstup do likvidace,  apod.

  - Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani mu úpadek nehrozí, a že neučiní žádné jednání ani opomenutí po dobu trvání smlouvy jakož i po dobu trvání záručních lhůt, v jehož důsledku by mohlo být proti němu zahájeno insolvenční řízení.

  - Účastníkovi této smlouvy, kterému dle této smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, její úhradou není nikterak dotčeno jeho právo na náhradu škody v plné výši. Rovněž tak zánikem této smlouvy nejsou práva na smluvní pokuty, jiné sankce či práva na náhradu škody dle této smlouvy dotčena.

  - Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

  - Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednáních o této smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této smlouvy, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

  - Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

  - Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

  - Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně číslovanými dodatky ke smlouvě, podepsanými zástupci obou smluvních stran.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním této smlouvy jako i s poskytnutím informací dle platných předpisů.

  - Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění do 30 dnů od jejího uzavření.

  - Uzavření této smlouvy schválila Rada města Odry na své xx. schůzi konané dne xx.xx.xxxx, a to usnesením č. RM/xx/xx/xxxx.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

  - Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – PLNÁ MOC.

  - Smluvní strany si tuto smlouvu řádně pročetly a souhlasí s jejím obsahem. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami. Na důkaz tohoto stvrzují tuto smlouvu statutární zástupci obou stran.

V Odrách dne

Za objednatele:			                                         	Za zhotovitele:

……………………...........……		  		     ..................……………………..…

Ing. Libor Helis

starosta 							.

Příloha č. 1

PLNÁ MOC

Zmocnitel:

Město Odry

zastoupené: starostou Ing. Liborem Helisem

se sídlem:	Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry

tímto uděluje

Zmocněnci:

plnou moc

k zastupování Zmocnitele při všech jednáních a úkonech nezbytných k získání stanovisek potřebných pro zpracování dokumentu „Technicko-ekonomická studie odkanalizování lokalit v Odrách“, zejména při jednání s orgány státní správy příp. jinými orgány, organizacemi, správci jednotlivých inženýrských sítí a fyzickými i právnickými osobami.

Plná moc je udělelna výhradně za účelem obstarání výše uvedených podkladů pro zpracování Technicko-ekonomické studie odkanalizování lokalit v Odrách včetně místních částí.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve stejném rozsahu jiné osobě, aby místo něho za něj jednala.

V Odrách dne

Podpis Zmocnitele:			_______________________

Ing. Libor Helis

starosta

Tuto plnou moc přijal:

Podpis Zmocněnce: 			________________________